**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN – MÔN HỌC PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG**

Nhóm 01 - Thành viên nhóm

1. Nguyễn Anh Khoa (Nhóm trưởng)
2. Nguyễn Mai Anh
3. Phan Duy Tuấn

*Tên ứng dụng:* **CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MUA BÁN TẠI CỬA HÀNG BÁN XE MÁY**

Thời gian thực hiện: Từ 07/08/2019 đến 29/10/2019 (12 tuần)

**Kế hoạch chi tiết**

|  | ***Công việc*** | ***Thành viên thực hiện*** | ***Ghi chú*** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tuần 01**  (Từ: 07/08/2019  Đến: 13/08/2019) | Phân tích đề tài | Phan Duy Tuấn |  |
| Khảo sát sơ bộ về tổ chức công ty đó như thế nào | Nguyễn Mai Anh |  |
| Đặt câu hỏi | Nguyễn Anh Khoa |  |
| Khảo sát chi tiết thông tin khách hàng | Nguyễn Mai Anh |  |
|  |  |  |
| **Tuần 02**  (Từ: 14/08/2019  Đến: 20/08/2019) | Tiếp tục khảo sát thông tin khách hàng | Nguyễn Anh Khoa |  |
| Xem lại thông tin và đặt ra một số câu hỏi | Phan Duy Tuấn |  |
| Liệt kê và đặc tả chức năng, phi chức năng | Nguyễn Mai Anh |  |
| Đặc tả lại yêu cầu của đề tài | Nguyễn Mai Anh |  |
|  |  |  |
| **Tuần 03**  (Từ: 21/08/2019  Đến: 27/08/2019) | Liệt kê use case | Phan Duy Tuấn |  |
| Đặc tả usecase | Nguyễn Anh Khoa |  |
| Vẽ Use case | Phan Duy Tuấn |  |
| Vẽ Activity diagram | Nguyễn Anh Khoa |  |
| Tham khảo các tài liệu liên quan đến chương trình | Nguyễn Mai Anh |  |
| **Tuần 04**  (Từ: 28/08/2019  Đến: 03/09/2019) | Thiết kế giao diện | Nguyễn Anh Khoa |  |
| Thiết kế CSDL | Nguyễn Mai Anh |  |
| Vẽ Class diagram | Nguyễn Anh Khoa |  |
| Vẽ Sequence diagram | Nguyễn Mai Anh |  |
|  |  |  |
| **Tuần 05**  (Từ: 04/09/2019  Đến: 10/09/2019) | Phát triển phần mềm | Phan Duy Tuấn |  |
| Kiểm thử | Nguyễn Anh Khoa |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 06**  (Từ: 11/09/2019  Đến: 17/09/2019) | Phát triển phần mềm | Phan Duy Tuấn |  |
| Kiểm thử | Nguyễn Mai Anh |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 07**  (Từ: 18/09/2019  Đến: 24/09/2019) | Phát triển phần mềm | Nguyễn Mai Anh |  |
| Kiểm thử | Phan Duy Tuấn |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 08**  (Từ: 25/09/2019  Đến: 01/10/2019) | Phát triển phần mềm | Nguyễn Mai Anh |  |
| Kiểm thử | Nguyễn Anh Khoa |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 09**  (Từ: 02/10/2019  Đến: 08/10/2019) | Phát triển phần mềm | Nguyễn Anh Khoa |  |
| Kiểm thử | Phan Duy Tuấn |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 10**  (Từ: 09/10/2019  Đến: 15/10/2019) | Phát triển phần mềm | Nguyễn Anh Khoa |  |
| Kiểm thử | Nguyễn Mai Anh |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 11**  (Từ: 16/10/2019  Đến: 22/10/2019) | Triển khai phần mềm trên các cấu hình máy tính khác nhau | Nguyễn Anh Khoa |  |
| Sửa lỗi | Phan Duy Tuấn |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 12**  (Từ: 23/10/2019  Đến: 29/10/2019) | Soạn nội dung bài thuyết trình | Nguyễn Mai Anh |  |
| Làm Powerpoint | Nguyễn Anh Khoa |  |
| Tập thuyết trình | Nguyễn Mai Anh |  |
| Cập nhật và tổng hợp lại báo cáo, tài liệu của đề án | Phan Duy Tuấn |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 13**  (Từ: ../../2018  Đến: ../../2018) |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |